CRESA · PROGRAMA DATAON

Lineamientos de Desarrollo y Esquematización de Procesos ETL / Lógica de Negocio

CRESA — Programa DataOn · Plataforma Databricks / Unity Catalog (`dlh_cresa`)

| Versión | 1.1 — borrador actualizado para revisión interna Azurian y CRESA |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-09-02 |
| Autor | Daniel Romero — Consultor Senior Datos & Arquitectura (Azurian), Arquitecto Responsable de la Arquitectura To-Be |
| Destinatarios | Equipos de Ingeniería de Datos de Azurian, Handytec y BusinessIT |
| Aprobación pendiente | Dirección de proyecto Azurian · Dirección Datos & Analítica CRESA (Xavier Jácome) · Coordinación Ingeniería y Arquitectura de Datos CRESA (Miguel Ángel Espinosa) |
| Estado | NO socializable hasta aprobación formal |

Este documento formaliza cómo se construyen y esquematizan los procesos ETL y la lógica de

negocio sobre la plataforma de datos de CRESA. Consolida la metodología ya adoptada por Azurian

en la Fase 3 del programa (dominios Cliente y Producto) y la eleva a estándar común, para que

todo dominio de datos —lo construya Azurian o un tercero— siga el mismo patrón de

nombramiento, parametrización, control y certificación dentro del catálogo único dlh_cresa.

# Contenido

Contenido	2

1. Propósito, alcance y audiencia	5

1.1 Propósito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Dominios de datos del programa DataOn	6

1.4 Cómo leer este documento	6

2. Principios rectores	6

3. Arquitectura de referencia	8

3.1 Plataforma desplegada (verificada contra Databricks el 2026-07-14)	8

3.2 Rol de cada capa medallion en CRESA	9

3.3 Por qué Bronze no se toca	10

3.4 Flujo end-to-end de referencia	10

3.5 Modelo de consumo por producto de datos	11

4. Convenciones de nombramiento	11

4.1 Reglas generales	11

4.2 Patrones por artefacto	12

4.3 Inconsistencia heredada (documentar, no corregir de inmediato)	13

4.4 Columnas técnicas obligatorias (tablas nuevas)	13

4.5 Estados y vocabularios controlados	14

5. Estándar metadata-driven	14

5.1 Estructura del repositorio de configuración	14

5.2 Familias de YAML	15

5.3 Notebook genérico — responsabilidades	15

5.4 Parámetros de ejecución (widgets)	16

6. Capa Silver — conformación	16

6.1 Qué debe hacer Silver	16

6.2 Qué NO debe hacer Silver	17

6.3 Calidad diagnóstica	17

6.4 Regla de oro para reglas de negocio no resueltas	18

7. Capa Gold — certificación y productos de datos	18

7.1 Dos tipos de objeto Gold	18

7.2 Modelado dimensional (esquema estrella / Kimball)	18

7.3 Estados de certificación	19

7.4 Contrato de salida (contract en el YAML)	19

7.5 Reglas de certificación	20

8. Lógica de negocio — cómo esquematizarla	20

8.1 Dónde vive cada tipo de lógica	20

8.2 Modos de autoría — cuándo usar cuál	21

8.3 Formato obligatorio de matriz de reglas de negocio	22

8.4 Homologación y diccionarios de categorización	22

9. Control Plane y observabilidad	22

9.1 Tablas de control (se extienden en audit01, no se crea esquema nuevo)	22

9.2 Qué registra cada ejecución (mínimo)	23

9.3 Métricas y umbrales	23

9.4 Reproceso	23

10. Calidad de datos	24

10.1 Dimensiones	24

10.2 Enfoque por capa	24

10.3 KPIs mínimos	24

10.4 Gate de certificación	24

11. Seguridad y clasificación de datos	24

11.1 Clasificación de sensibilidad	24

11.2 Reglas duras	25

11.3 Pendiente estructural (contexto, no lo resuelve un pipeline)	25

12. Metadatos, linaje y catálogo	25

13. Ambientes y versionamiento	26

13.1 Ambientes	26

13.2 Versionamiento	26

14. Roles y matriz RACI del proceso ETL	27

14.1 Roles	27

14.2 Matriz RACI por actividad	27

15. Ciclo de vida de un pipeline / Definition of Done	28

Checklist de despliegue (Definition of Done)	29

16. Coordinación Azurian ↔ Handytec / BusinessIT	29

16.1 Reservas de nombre	29

16.2 Artefactos compartidos (no se duplican por proveedor)	30

16.3 Mecánica de convivencia	30

17. Control de versiones del documento	31

Anexo A — Plantillas YAML completas	31

A.1 silver_entity — entidad conformada Silver	31

A.2 gold_product — producto de datos Gold	33

A.3 environment — parámetros por ambiente	34

A.4 source — fuente NUEVA a Bronze (backlog, no aplica hoy)	35

A.5 ingestion_table — tabla NUEVA a Bronze (backlog, no aplica hoy)	35

Anexo B — Plantilla de documentación de pipeline	37

Anexo C — Ejemplo end-to-end resuelto (dominio Cliente)	38

C.1 Punto de partida (ya existe en dlh_cresa, no se toca)	38

C.2 Paso 1 — Silver: dw_cresa_cliente_conformado	38

C.3 Paso 2 — Gold maestro: dw_cresa_maestro_cliente	39

C.4 Paso 3 — Gold producto derivado: dw_cresa_cliente_campos_salesforce (quick win)	39

C.5 Diagrama del ejemplo	39

Anexo D — Catálogo de tipos de regla	40

Anexo E — Glosario	41

# 1. Propósito, alcance y audiencia

## 1.1 Propósito

Documentar de forma normativa los lineamientos para la creación y esquematización de los procesos ETL y de la lógica de negocio en la plataforma de datos de CRESA, de modo que cualquier ingeniero de datos — de Azurian o de un tercero (Handytec, BusinessIT)— pueda diseñar, implementar, probar, desplegar y certificar un pipeline sin depender de conocimiento tácito y sin introducir un patrón paralelo dentro del mismo catálogo productivo.

## 1.2 Alcance

Cubre:

- Las capas Silver (conformación por dominio) y Gold (certificación y productos de datos) sobre el catálogo dlh_cresa ya desplegado.

- El estándar metadata-driven: estructura de configuración YAML, notebook genérico, parámetros de ejecución.

- Convenciones de nombramiento de tablas, esquemas, YAML, notebooks y jobs.

- Lógica de negocio: dónde vive, cómo se documenta (matriz condición → acción → resultado), y qué modo de autoría usar (AUTO CDC, Materialized Views, Stored Procedures, Lakeflow Designer).

- Control plane, observabilidad, calidad, seguridad, linaje, versionamiento.

- Roles y RACI del proceso ETL, ciclo de vida de un pipeline y Definition of Done.

- Reglas de convivencia entre equipos que comparten el catálogo dlh_cresa. No cubre (se rige por otros documentos):

- La ingesta a Bronze de las fuentes ya integradas (Dynamics 365 OData, Fivetran, batch). Bronze se mantiene AS-IS; ver sección 3.3. Para fuentes nuevas se usan las plantillas  source / ingestion del Anexo A, pero su aprobación es un proceso aparte.

- El modelo operativo de gobierno (comités, políticas, TDF): documento E5 "Modelo de Gobierno Declarativo".

- Las decisiones de arquitectura de plataforma (costos, FinOps, evolución a Fabric): documento "Arquitectura To-Be DataOn CRESA" v1.1.

- El cierre de brechas estructurales (separación DEV/TEST, RBAC de 8 grupos, CI/CD): es trabajo de plataforma, no de un pipeline individual (ver sección 13 y sección 11).

## 1.3 Dominios de datos del programa DataOn

| # | Dominio | Responsable de implementación | Este documento le aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Azurian | Sí |
| 2 | Producto | Azurian | Sí |
| 3 | Financiero | Handytec / BusinessIT | Sí — idénticamente |
| 4 | Crédito | Handytec / BusinessIT | Sí — idénticamente |
| 5 | Operaciones | Handytec / BusinessIT | Sí — idénticamente |

El reparto exacto (cuántos dominios se implementan como gobierno completo vs. solo modernización

de arquitectura) está pendiente de confirmación formal. Independiente de ese cierre, **cualquier

dominio que materialice tablas nuevas en dlh_cresa sigue este estándar**.

## 1.4 Cómo leer este documento

- Las secciones 2–4 son de obligado cumplimiento para cualquier artefacto nuevo.

- Las secciones 5–9 son la mecánica de construcción — el "cómo".

- Las secciones 10–15 son gobierno, calidad y operación del ciclo de vida.

- La sección 16 es específica para la convivencia multi-proveedor.

- Los anexos son material listo para copiar (plantillas) y un ejemplo completo resuelto.

# 2. Principios rectores

Heredados de la Arquitectura To-Be (cap. 2) y del Memorando Normativo de Gobierno y Procesos ETL. No se apartan sin aprobación explícita del Comité de Gobernanza de Datos.

| # | Principio | Qué significa en la práctica |
| --- | --- | --- |
| P1 | Mínima disrupción organizacional | No se crean catálogos nuevos. No se renombran ni se reubican las ~649 tablas existentes de dlh_cresa. La organización por dominio ocurre en el nombre de la tabla, no en el esquema ni el catálogo. |
| P2 | No incrementar deuda técnica | Cerrar deuda existente en paralelo, nunca después: sin parámetros hard-coded, sin código comentado en producción, sin sufijos _test/_bk/_backup en objetos productivos, versionamiento en Git institucional. |
| P3 | Gobierno antes de integración | Preferir JDBC / catálogos foráneos sobre archivos intermedios (no repetir el patrón de 32 interfaces CSV). Todo pipeline se registra en Unity Catalog con metadatos de origen, transformación y destino antes de considerarse productivo. |
| P4 | Código reutilizable, configuración externa | La lógica genérica vive en notebooks parametrizados. La particularidad de cada entidad/producto vive en YAML. Un cambio de regla no debería requerir tocar el notebook. |
| P5 | Trazabilidad primero | Toda entidad conformada declara sus fuentes de origen (_bronze_refs). Ninguna transformación rompe el linaje hacia la tabla Bronze/Gold de la que partió. |
| P6 | No pérdida de datos en Silver | Silver marca problemas de calidad (duplicados, nulos, formatos) sin descartar registros agresivamente. El descarte por reglas de negocio específicas es competencia de Gold. |
| P7 | Certificación explícita en Gold | Todo producto Gold nuevo declara _certification_status. Nada se publica a un consumidor (Salesforce, RELEX, Power BI) sin un estado de certificación legible por máquina. |
| P8 | El híbrido es la norma | Usar AUTO CDC para dimensiones/ingesta incremental, Materialized Views para agregaciones y joins, Stored Procedures para lógica de negocio compleja — todo dentro de la misma plataforma gobernada. Ver sección 8. |
| P9 | Seguridad por diseño | La clasificación de sensibilidad se aplica en el diseño, no después. Los datos Confidencial / Sensible-Regulado no se exponen vía catálogo foráneo; se materializan con enmascaramiento (Column Masks / Row Filters en Unity Catalog). |
| P10 | Cero contrataciones nuevas | Los roles de gobierno (Data Owner, Steward, Custodian, Engineer, Champion) se cubren con personal existente, dedicación parcial. El estándar no asume un equipo dedicado. |

# 3. Arquitectura de referencia

## 3.1 Plataforma desplegada (verificada contra Databricks el 2026-07-14)

| Componente | Valor / estado |
| --- | --- |
| Workspace | adbdlh01 — https://adb-1077365077848684.4.azuredatabricks.net |
| Metastore Unity Catalog | uc-metadata_dwhcresa |
| Catálogo productivo | dlh_cresa (MANAGED, ISOLATED) — único**, no se crean catálogos nuevos |
| Esquemas | staging (223), bronze (173), gold (127), src (60), silver (42), externo_cresa (8), fivetran_log (10), audit01 (4), ai_cresa (2) — 649 tablas |
| Storage | ADLS stgdlh02 / contenedor dlhcresa01, vía Azure Managed Identity + Access Connector (sin claves planas) |
| Secretos | Databricks Secret Scope respaldado por **Azure Key Vault keyvaultdlh01 |
| Ingesta existente | Dynamics 365 F&O (OData), Fivetran (fivetran_log), procesos batch, archivos planos |
| SQL Warehouse | warehouse01 — serverless, XXSMALL, auto-stop 5 min |
| Orquestación | Orquestación ¦ Jobs de Databricks. Los jobs existentes en Jobs API 2.0 permanecen hasta un plan controlado de migración; todo job nuevo se construye como mínimo con Jobs API 2.1 y formato multitarea cuando corresponda. |

Brechas estructurales conocidas (no las resuelve un pipeline; contexto para el ingeniero):

- Sin separación DEV/TEST/PROD — catálogo único, todo cambio es sobre producción.

- Sin versionamiento institucional — 0 repos conectados vía Databricks Repos.

- RBAC no implementado — el grupo account users tiene ALL_PRIVILEGES sobre todo dlh_cresa. El objetivo son 8 grupos técnicos con mínimo privilegio.

- Microsoft Purview — sin evidencia de despliegue; el estándar lo trata como condicionado (ver sección 12).

## 3.2 Rol de cada capa medallion en CRESA

| Capa | Esquema (ya existe) | Rol normativo | Regla dura |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronce | bronze, staging, src | Captura de datos crudos AS-IS + metadatos de carga. Archivo histórico para reprocesamiento, linaje y auditoría. | No se toca ni se renombra. Formato original. Historial completo. |
| Plata | silver | Conformación por dominio oficial: resolver la llave natural, aplicar reglas de supervivencia explícitas, integrar múltiples fuentes, marcar calidad sin descartar. Primera "vista empresarial" gobernada. | No pierde datos por reglas de un producto Gold puntual. No anticipa cálculos de certificación. Declara _bronze_refs. |
| Oro | gold | Certificación y publicación: modelo dimensional (esquema estrella / Kimball), reglas de negocio finales, _certification_status explícito, contrato de salida por consumidor. | Ningún producto lee directo de Bronze salvo excepción aprobada por el Data Owner. Declara consumidores desde su creación. |
| Control de gobierno | audit01 (se extiende) | Registro de reglas aplicadas, resultados de calidad, historial de certificación y publicaciones. | No se crea un esquema de gobierno paralelo; se añaden tablas gobierno_* a audit01. |

## 3.3 Por qué Bronze no se toca

Bronze/staging/src suman 456 tablas con su propio mecanismo de ingesta ya productivo. El principio P1 (mínima disrupción) prohíbe reorganizarlas. La consecuencia práctica para el ingeniero: antes de conformar, confirmar con el owner técnico (Miguel Ángel Espinosa) cuál de las tablas Bronze aparentemente duplicadas es la fuente vigente. Ejemplo real ya detectado en el dominio Cliente:

dlh_cresa.bronze.customersv3 ¿mismo pipeline, versión migrada, o pipeline paralelo? dlh_cresa.bronze.d365_customerv3 dlh_cresa.bronze.cecustomers

Esta ambigüedad se resuelve por conversación con el owner técnico, no por decisión unilateral del integrador.

## 3.4 Flujo end-to-end de referencia

Diagrama (código Mermaid — renderizable en visor compatible)

flowchart LR CFG["Config YAML<br/>silver / gold / environment"] --> NB["Notebook genérico<br/>parametrizado"] SEC["Key Vault / Secret Scope<br/>keyvaultdlh01"] --> NB subgraph Origen["Ya existe en dlh_cresa — NO se modifica"] BR["bronze / staging / src"] GEX["gold (dimensional actual)"] end BR --> NB GEX --> NB NB --> SV["silver<br/>dw_cresa_&lt;dominio&gt;_conformado"] SV --> DQ["Calidad diagnóstica<br/>flags, sin descarte agresivo"] DQ --> SV SV --> SCTRL["audit01.gobierno_silver_reglas / _resultados"] SV --> GD["gold<br/>dw_cresa_maestro_&lt;dominio&gt;<br/>dw_cresa_&lt;dominio&gt;_&lt;producto&gt;"] GD --> GCTRL["audit01.gobierno_gold_certificacion / _publicacion"] GD --> PV["Microsoft Purview<br/>(condicionado a despliegue)"] GD --> CONS["Consumo:<br/>Salesforce Data Cloud · RELEX (JDBC) · Power BI · Visión 360"]

## 3.5 Modelo de consumo por producto de datos

Cada producto de datos de la capa Gold tiene su propio modelo, sus fuentes puras (Silver conformado), su lógica de transformación dimensional y sus consumidores declarados. Un producto de datos puede materializarse fuera del lake (p. ej. el maestro que "vive" en Salesforce Data Cloud vía Zero Copy) — en ese caso el lake sigue siendo el origen certificado y el sistema externo es solo la superficie de consumo.

Diagrama (código Mermaid — renderizable en visor compatible)

flowchart TB subgraph SilverConf["Silver — fuentes puras conformadas"] SC["dw_cresa_&lt;dominio&gt;_conformado"] end subgraph GoldDP["Gold — producto de datos"] MD["Modelo de datos propio del producto<br/>(estrella: hechos + dimensiones)"] RG["Reglas de certificación<br/>+ contrato de salida"] ST["_certification_status<br/>temporal → validado → certificado"] end subgraph Consumo["Consumidores declarados"] PBI["Power BI"] API["API / aplicaciones externas"] SF["Salesforce Data Cloud"] RLX["RELEX (JDBC directo)"] end SC --> MD --> RG --> ST ST --> PBI & API & SF & RLX

# 4. Convenciones de nombramiento

Aplican a todo objeto nuevo, sin importar qué equipo lo cree. Documentan —sin corregir retroactivamente— la inconsistencia heredada del catálogo productivo.

## 4.1 Reglas generales

- Minúsculas, snake_case, sin tildes ni caracteres especiales.

- Prefijo obligatorio **dw_cresa_** para toda tabla nueva de Silver y Gold. Es el prefijo ya validado y reconocido por el equipo de CRESA. No introducir prefijos propios de proveedor  (hty_*, bit_*, almar_* — ninguno aplica).

- El dominio va en el nombre de la tabla, no en el esquema (el esquema ya lo fija la capa).

- Prohibido en objetos productivos: sufijos _test, _tmp, _bk, _backup, _bckup, _v2/_final/_ok. Para versiones no vigentes se usa _certification_status = deprecated  dentro de la misma tabla, no una tabla nueva.

- Dominios oficiales permitidos como token en el nombre: cliente, producto, financiero, credito, operaciones. No se inventan dominios por conveniencia (p. ej. "campos de Salesforce" es un producto de datos del dominio cliente, no un dominio).

## 4.2 Patrones por artefacto

| Artefacto | Patrón | Ejemplo (Cliente) | Ejemplo (dominio Handytec) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidad Silver conformada | dlh_cresa.silver.dw_cresa_<dominio>_conformado | dw_cresa_cliente_conformado | dw_cresa_credito_conformado |
| Maestro Gold (golden record) | dlh_cresa.gold.dw_cresa_maestro_<dominio> | dw_cresa_maestro_cliente | dw_cresa_maestro_financiero |
| Producto derivado Gold | dlh_cresa.gold.dw_cresa_<dominio>_<producto> | dw_cresa_cliente_campos_salesforce | dw_cresa_credito_scoring_mora |
| Tabla de control de gobierno | dlh_cresa.audit01.gobierno_<capa>_<entidad> | gobierno_silver_reglas | (compartida — ver sección 9) |
| YAML de entidad Silver | config/silver/<dominio>.<entidad>.yml | config/silver/cliente.dw_cresa_cliente_conformado.yml | config/silver/credito.dw_cresa_credito_conformado.yml |
| YAML de producto Gold | config/gold/<dominio>.<producto>.yml | config/gold/cliente.dw_cresa_maestro_cliente.yml | config/gold/financiero.dw_cresa_maestro_financiero.yml |
| YAML de ambiente | config/environments/<ambiente>.yml | config/environments/prod.yml (único real hoy) | idem |
| Notebook Silver genérico | nb_silver_transform_entity_cresa | (genérico, uno solo) | (el mismo) |
| Notebook Gold genérico | nb_gold_build_product_cresa | (genérico, uno solo) | (el mismo) |
| Job Silver por entidad | job_silver_<dominio>_<entidad> | job_silver_cliente_dw_cresa_cliente_conformado | job_silver_credito_dw_cresa_credito_conformado |
| Job Gold por producto | job_gold_<dominio>_<producto> | job_gold_cliente_dw_cresa_maestro_cliente | job_gold_financiero_dw_cresa_maestro_financiero |

## 4.3 Inconsistencia heredada (documentar, no corregir de inmediato)

| Patrón encontrado | Ejemplo | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Prefijo de fuente consistente | d365_customerv3, d365_releasedproductsv2 | Se mantiene en Bronze. |
| Sin prefijo, mismo origen aparente | customersv3, cecustomers | Confirmar con owner técnico cuál es fuente vigente antes de conformar. |
| Prefijo dw_cresa_ para Gold dimensional | dw_cresa_persona_dim, dw_cresa_producto_dim | Consistente y maduro — se adopta como base para nombres nuevos. |
| Sufijos de no-producción en catálogo productivo | _test, _bk, _backup (>15 en gold) | No se replica. Se documenta el pasivo, se usa _certification_status a futuro. |

## 4.4 Columnas técnicas obligatorias (tablas nuevas)

Silver:

| Columna | Propósito |
| --- | --- |
| _domain_official | Cliente / Producto / Financiero / Credito / Operaciones |
| _origen_atributo | Sistema/dominio de origen del dato incorporado como atributo (p. ej. Credito/CrediCresa) |
| _business_key | Llave natural conformada (num_identificacion, cod_producto, …) |
| _quality_status | ok / warning / failed / requires_review |
| _quality_flags | Lista de rule_id incumplidos |
| _bronze_refs | Tablas Bronze/Gold origen usadas en el cruce |
| _valid_from, _valid_to | Vigencia, cuando aplica historización (SCD) |
| _silver_batch_id | Identificador del lote que produjo la fila |

Gold:

| Columna | Propósito |
| --- | --- |
| _data_product_name | Nombre del producto de datos |
| _certification_status | temporal / validado / certificado / restringido / deprecated |
| _data_owner | Rol/persona responsable (mientras no haya designación formal: Pendiente) |
| _last_certified_at | Fecha de última certificación |
| _sensitivity_classification | Público / Interno / Confidencial / Sensible-Regulado |
| _publication_timestamp | Marca de la última publicación a consumidores |

## 4.5 Estados y vocabularios controlados

| Concepto | Valores permitidos (usar textualmente) |
| --- | --- |
| Certificación de producto Gold | temporal · validado · certificado · restringido · deprecated |
| Sensibilidad | Público · Interno · Confidencial · Sensible-Regulado |
| Resultado de calidad Silver | ok · warning · failed · requires_review |
| Acción de regla | flag_only · warn · reject_from_product |
| Modo de ejecución (run_mode) | initial · delta · reprocess |
| Estrategia de carga (fuentes nuevas) | full_snapshot · incremental_datetime · incremental_sequence |

Transición de estados de certificación (quién autoriza cada paso):

Diagrama (código Mermaid — renderizable en visor compatible)

stateDiagram-v2 [*] --> temporal: creación del producto temporal --> validado: Business Data Steward revisa validado --> certificado: Data Owner del dominio aprueba certificado --> restringido: sensibilidad obliga acceso limitado restringido --> certificado: se aplica enmascaramiento y se levanta la restricción certificado --> deprecated: reemplazo / fin de vigencia validado --> deprecated: descarte temporal --> deprecated: descarte

# 5. Estándar metadata-driven

Principio P4: lógica genérica en el notebook, particularidad en YAML.

## 5.1 Estructura del repositorio de configuración

Cada equipo mantiene sus YAML bajo un repositorio Git institucional (Azure Repos), con esta estructura. La ruta de los YAML dentro del workspace de Databricks se referencia con config_path.

<repo-config>/ config/ sources/ # solo fuentes NUEVAS a Bronze (backlog); una copia por fuente lógica <fuente>.yml ingestion/ # solo tablas NUEVAS a Bronze; una copia por tabla <fuente>.<tabla>.yml silver/ <dominio>.<entidad>.yml gold/ <dominio>.<producto>.yml environments/ prod.yml # único ambiente real hoy # dev.yml, qa.yml → aspiracional, se activan cuando exista separación de ambientes notebooks/ nb_silver_transform_entity_cresa nb_gold_build_product_cresa docs/ <dominio>.<entidad_o_producto>.md # doc operativa por pipeline (plantilla Anexo B)

Nota para Handytec/BusinessIT: cada proveedor mantiene su propio repositorio de configuración con la misma estructura. Los notebooks genéricos (nb_silver_*, nb_gold_*) son uno solo, compartido — no se duplican por proveedor (ver sección 16).

## 5.2 Familias de YAML

| Familia | Capa | Propósito | ¿Aplica a Fase 3 hoy? |
| --- | --- | --- | --- |
| silver_entity.yml | Silver | Fuentes Bronze/Gold existentes, entidad conformada, llaves, reglas de cleansing, homologación, survivorship | Sí — es el trabajo real |
| gold_product.yml | Gold | Producto de datos, fuentes Silver, reglas de certificación, contrato de salida, SLA, owner, sensibilidad, consumidores | Sí — es el trabajo real |
| environment.yml | Todas | Parámetros por ambiente. Hoy solo prod.yml es real. | Sí — declara prod como único ambiente |
| source.yml | Bronze | Conexión y secretos de una fuente lógica nueva | No hoy — reservado para Vtex / Venta Smart / Genesys |
| ingestion_table.yml | Bronze | Ingesta paramétrica de una tabla nueva | No hoy — reservado para el backlog |

Los contratos completos de cada familia están en el Anexo A.

## 5.3 Notebook genérico — responsabilidades

El notebook no contiene lógica de negocio de una entidad concreta. Lee el YAML, ejecuta el esqueleto común y delega la particularidad. Estructura (ver plantilla real en el repositorio de Fase 3):

- Widgets / parámetros → validación de config_path.

- Carga del YAML y cálculo de batch_id (YYYYmmdd_HHMMSS UTC).

- Lectura de fuentes declaradas en sources[] — las fuentes de Silver son tablas Bronze/Gold ya existentes. Fuente required: false que no existe → WARN, no falla.

- Aplicación de reglas de la capa (cleansing_rules en Silver, certification_rules en Gold) con la función genérica apply_rules() — marca _quality_flags / _quality_status;  solo descarta filas si la acción es reject_from_product.

- Lógica específica de join/derivación → el ingeniero reemplaza el bloque marcado por la  transformación real que describe el YAML (survivorship, cálculo de campos derivados).

- Metadata de gobierno (columnas técnicas sección 4.4) y persistencia Delta. dry_run = true  no escribe nada.

- Registro en control plane (audit01.gobierno_*). Si la tabla de control no existe aún,  emite aviso y continúa (no bloquea).

## 5.4 Parámetros de ejecución (widgets)

| Parámetro | Obligatorio | Valores | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| config_path | Sí | ruta al .yml en el workspace | p. ej. /Repos/cresa-datahub/config/gold/cliente.dw_cresa_maestro_cliente.yml |
| environment | Sí | prod | Único ambiente real hoy en CRESA |
| layer | Sí | silver \ | gold |
| run_mode | Sí | initial \ | delta \ |
| batch_id | No | auto | Se autogenera si no se pasa |
| dry_run | No | true \ | false (default false) |

Regla operativa: en un entorno sin DEV/TEST, **toda primera ejecución de un pipeline nuevo se corre con dry_run = true** y se revisa el conteo de filas leídas/escritas antes de la ejecución real. Ver sección 13 y sección 15.

# 6. Capa Silver — conformación

## 6.1 Qué debe hacer Silver

- Estandarizar: snake_case en columnas, trim de strings, string vacío → null, zona horaria America/Guayaquil.

- Resolver la llave natural del dominio (num_identificacion, cod_producto, …) y, si aplica, generar una surrogate key (sha2 de la business key).

- Aplicar reglas de supervivencia (survivorship) explícitas — declaradas en el YAML, nunca implícitas. Las reglas de negocio de survivorship de CRESA ya están definidas en la  Arquitectura To-Be (cap. 4.1bis) y no se reinventan:

| Atributo | Regla de supervivencia |
| --- | --- |
| Contacto (tel/email) | Más reciente por timestamp; prelación Dynamics > SIAC > Venta Smart |
| Crédito (cupo, mora) | Siempre CrediCresa, nunca Dynamics |
| Dirección | Solo si está validada |

- Integrar múltiples fuentes en una vista empresarial única por entidad.

- Marcar problemas de calidad (_quality_status, _quality_flags) **sin descartar registros** (principio P6).

- Mantener trazabilidad hacia Bronze/Gold (_bronze_refs).

## 6.2 Qué NO debe hacer Silver

- Perder datos por reglas específicas de un producto Gold puntual. Ejemplo real: no descartar SKUs sin dimensión física — son el 92,4% del maestro de Producto; descartarlos lo vacía.

- Romper el linaje con la fuente Bronze/Gold que ya existe.

- Anticipar cálculos de certificación que corresponden a Gold.

- Deduplicar sin antes confirmar si las filas "duplicadas" son historización real (falta de columna de vigencia) o error de carga. Ejemplo real: 2,28 filas por SKU en el maestro de  Producto, sin valid_from/valid_to que lo explique → marcar y escalar, no borrar.

## 6.3 Calidad diagnóstica

En Silver la acción por defecto es **flag_only. No hay cuarentena agresiva. El objetivo es diagnóstico: cuántos registros incumplen qué regla, y por qué. Tipos de regla soportados en el catálogo estándar → ver Anexo D**.

Cada regla declara: rule_id estable, type, columns, severity (low/medium/high/ critical), action. Ejemplo (dominio Cliente):

| rule_id | type | Columnas | Severidad | Acción | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV_CLI_001 | not_null | num_identificacion | critical | flag_only |  |
| SV_CLI_002 | duplicate_natural_key | num_identificacion | high | flag_only | Evidencia: 1.351 duplicados (0,18%) en dw_cresa_persona_dim |
| SV_CLI_003 | cross_source_reconciliation | CreditLimit (Dynamics) vs. cupo CrediCresa | critical | flag_only | Regla de negocio pendiente — el pipeline corre igual |
| SV_CLI_004 | valid_format | teléfono / email | medium | flag_only |  |
| SV_CLI_005 | address_standardization | dirección | medium | flag_only | 20% con discrepancias conocidas (AS-IS) |

## 6.4 Regla de oro para reglas de negocio no resueltas

**Un pipeline debe poder ejecutarse con una regla de negocio en estado "pendiente de definición" sin bloquearse.** La regla se marca (type: pending_business_rule), el campo afectado queda con su flag, y el resto de la conformación continúa. La decisión de negocio se escala por el canal de gobierno, no se resuelve inventando una fórmula en el código.

# 7. Capa Gold — certificación y productos de datos

## 7.1 Dos tipos de objeto Gold

| Tipo | Qué es | Patrón de nombre |
| --- | --- | --- |
| Maestro / golden record | La entidad conformada y certificada del dominio, una fila por llave natural | dw_cresa_maestro_<dominio> |
| Producto de datos derivado | Un conjunto de campos/agregaciones para un consumidor o caso de uso concreto | dw_cresa_<dominio>_<producto> |

## 7.2 Modelado dimensional (esquema estrella / Kimball)

- Gold usa modelos dimensionales: tabla de hechos central (transacciones, eventos, mediciones — FKs + medidas numéricas) rodeada de tablas de dimensiones (el contexto: quién,  qué, dónde, cuándo).

- Las dimensiones no se unen directamente entre sí; la tabla de hechos es siempre el centro.

- SCD Tipo 2 para historia de dimensiones que cambian (p. ej. cliente que cambia de ciudad → nuevo registro con _valid_from / _valid_to, el anterior se cierra). SCD Tipo 1 (sobrescribe) solo cuando el negocio confirma que no interesa la historia.

- Preferir hechos/dimensiones con PK/FK sobre tablas anchas. Las tablas anchas acoplan a la herramienta de BI, encarecen las actualizaciones y degradan el rendimiento a escala.

- Modelos desnormalizados y optimizados para lectura (menos joins) para la superficie final de consumo (dashboards, reportes).

## 7.3 Estados de certificación

| Estado | Significado | Quién lo asigna |
| --- | --- | --- |
| temporal | Validación funcional o técnica. Estado inicial de todo producto nuevo. | Data Engineer |
| validado | Revisado por el Business Data Steward; aún no certificado corporativamente. | Business Data Steward |
| certificado | Aprobado por el Data Owner del dominio para consumo corporativo. | Data Owner |
| restringido | Acceso limitado por sensibilidad (aplica a cupo_disponible, dias_atraso, …). | Data Security Lead + Data Owner |
| deprecated | Reemplazado o fuera de vigencia. | Data Owner / Data Engineer |

Hoy ninguna de las 127 tablas Gold de CRESA tiene estado de certificación. Sin él, cada consumidor tiene que "preguntarle a una persona" cuál tabla es la vigente — exactamente el patrón que produjo 5 versiones de backup de dw_cresa_producto_dim conviviendo sin marca.

## 7.4 Contrato de salida (contract en el YAML)

Todo producto Gold declara, desde su creación:

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| grain | Granularidad en lenguaje natural (p. ej. una_fila_por_num_identificacion) |
| primary_key | Lista de columnas |
| required_columns | Columnas que el consumidor exige presentes |
| consumers | Lista de consumidores (salesforce_data_cloud, relex, power_bi, vision_360) |
| sla.refresh_frequency | p. ej. daily |
| sla.hard_deadline | Fecha dura, si la hay (p. ej. 2026-10-01 para el switch de Salesforce) |
| sla.intermediate_deadline | Hito intermedio comprometido |

## 7.5 Reglas de certificación

Acción por defecto en Gold: puede ser flag_only (para un quick win aún no certificado) o reject_from_product (para un producto certificado que no admite registros inválidos). Se declara en certification_rules.action_default y se puede sobreescribir por regla.

Criterios mínimos del Trusted Data Framework (TDF) para pasar a certificado:

- Completitud ≥ umbral acordado con el dominio.

- Unicidad verificada sobre la llave natural.

- Vigencia (sin registros caducados sin marca).

- Linaje trazable hasta Bronze.

- Clasificación de sensibilidad aplicada.

- Owner y reglas de negocio aprobados formalmente.

# 8. Lógica de negocio — cómo esquematizarla

## 8.1 Dónde vive cada tipo de lógica

| Tipo de lógica | Dónde se declara | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Selección de fuentes, llaves, joins simples, survivorship por prelación | YAML (sources, business_key, survivorship) | Declarativo. Sin código. |
| Reglas de calidad / certificación estándar | YAML (cleansing_rules / certification_rules) con rule_id | Declarativo. El notebook las interpreta. |
| Derivaciones y agregaciones expresables como SELECT | Materialized View o bloque de transformación del notebook genérico | SQL declarativo / PySpark. |
| Reglas de negocio complejas: ramificación condicional, bucles, validación de entrada, atomicidad multi-tabla, migración de ETL procedural heredado | Stored Procedure referenciado desde el pipeline | SQL procedural. Documentado como matriz condición → acción → resultado. |
| ETL de autoservicio para perfiles no técnicos | Lakeflow Designer | Low-code, resultado gobernado. |

## 8.2 Modos de autoría — cuándo usar cuál

El híbrido es la norma (principio P8). Rara vez una organización elige un solo punto del espectro. Moverse "hacia lo procedural" no es mejor: es asumir más control, más lógica explícita y más responsabilidad de mantenimiento.

| Modo | Úsalo cuando… | Evítalo cuando… |
| --- | --- | --- |
| AUTO CDC / Streaming Tables (Auto Loader) | Ingesta desde archivos o fuentes externas; feeds CDC; dimensiones con SCD; datos solo-de-adición | La fuente se actualiza/borra y necesitas recalcular |
| Materialized Views | Transformación expresable como SELECT (agregaciones, joins, columnas derivadas); quieres refresco incremental sin gestionar estado; capa Plata como opción por defecto más segura | Necesitas Auto Loader (no lo soportan) o control de flujo |
| Stored Procedures | Reglas complejas con IF/THEN, bucles, SIGNAL/RESIGNAL; atomicidad de varias instrucciones; ejecución parametrizada (p. ej. min_order_date como parámetro IN); migración de DW heredado | La lógica cabe en una Materialized View — no añadas complejidad gratis |
| Lakeflow Designer | Contribuyentes no técnicos; preparación/filtrado sencillo; resultados gobernados sin escribir código | Lógica de negocio compleja o control fino del rendimiento |

Regla general de capa Plata: en caso de duda, Materialized View. Regla general de ingesta: Streaming Table.

## 8.3 Formato obligatorio de matriz de reglas de negocio

Toda regla de negocio se documenta (en el YAML docs/ del pipeline, Anexo B sección 9) en formato:

| rule_id | Condición | Acción | Resultado esperado | Severidad | Owner de la regla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD_SF_003 | dias_atraso entre 1 y 30 según escalera de mora | marcar flag_contactable = true | Cliente elegible para campaña de cross-selling | high | Gerente Crédito y Cobranzas |

Si la condición o la acción dependen de una decisión de negocio no tomada, la regla se declara con type: pending_business_rule y el pipeline la marca sin bloquearse (sección 6.4).

## 8.4 Homologación y diccionarios de categorización

Las homologaciones (p. ej. mapear códigos de canal, categorías de producto, tipos de documento) se declaran como tablas de referencia en dlh_cresa.silver (dw_cresa_ref_<concepto>) y se versionan con el YAML. No se hard-codean listas de valores en el notebook.

# 9. Control Plane y observabilidad

## 9.1 Tablas de control (se extienden en audit01, no se crea esquema nuevo)

audit01 ya existe con 4 tablas de auditoría de ingesta (dynamics_odata_run_summary, dynamics_odata_runlogs, job_run_logs, log_procesos). Se añaden:

| Tabla | Propósito | Escribe |
| --- | --- | --- |
| audit01.gobierno_silver_reglas | Catálogo de reglas de cleansing/conformación aplicadas por entidad | notebook Silver |
| audit01.gobierno_silver_resultados | Resultado agregado por regla, lote y entidad | notebook Silver |
| audit01.gobierno_gold_certificacion | Historial de cambios de _certification_status por producto | notebook Gold / Steward / Owner |
| audit01.gobierno_gold_publicacion | Publicaciones a Salesforce / RELEX / Power BI por producto y lote | notebook Gold / job de publicación |
| audit01.gobierno_gold_rechazos | Registros rechazados (reject_from_product) para inspección | notebook Gold |

Multi-proveedor: las tablas de control son compartidas. Cada fila lleva _domain_official y un identificador de equipo/pipeline, de modo que Azurian y Handytec escriben en las mismas tablas sin colisión y el gobierno tiene una vista única. Ver sección 16.

## 9.2 Qué registra cada ejecución (mínimo)

batch_id, config_path, layer, target_table, run_mode, dry_run, executed_at, _domain_official, pipeline_owner, filas leídas por fuente, filas escritas, filas marcadas por regla, filas rechazadas, duración.

## 9.3 Métricas y umbrales

| Métrica | Umbral | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| Filas leídas por fuente | > 0 en fuentes required | Revisar fuente / conexión |
| Δ filas escritas vs. corrida anterior | dentro de ±X% (definir por entidad) | Revisar filtros o cambio de fuente |
| % marcado requires_review en Silver | < umbral por entidad | Escalar al Business Data Steward |
| % reject_from_product en Gold | < umbral por producto | Escalar al Data Steward / bloquear publicación |
| Duración del job | < default_job_timeout_minutes (120) | Revisar plan de ejecución / particionamiento |

## 9.4 Reproceso

- run_mode = reprocess reejecuta un rango sin romper los watermarks productivos de las

fuentes ya existentes (Dynamics OData, Fivetran). El reproceso no reconfigura la ingesta Bronze.

- Todo reproceso queda registrado en el control plane con su batch_id propio y un motivo.

- Para fuentes nuevas (backlog), la estrategia de watermark se declara en ingestion_table.yml (watermark_column, delta_lookback_days).

# 10. Calidad de datos

## 10.1 Dimensiones

Exactitud · Completitud · Consistencia · Puntualidad. Se miden por entidad y por producto.

## 10.2 Enfoque por capa

| Capa | Enfoque | Estado en CRESA hoy |
| --- | --- | --- |
| Bronce | Calidad técnica (esquema, carga) | Parcialmente cubierta por audit01 |
| Plata | Calidad diagnóstica (flag_only, sin descarte) | Nueva en Fase 3 — hoy 0 flags en las 42 tablas Silver |
| Oro | Calidad de producto (gate de certificación) | Nueva en Fase 3 — hoy 0 filtros de certificación en las 127 tablas Gold |

## 10.3 KPIs mínimos

- % de registros válidos por entidad (sin flags críticos).

- % de datos con formato correcto (teléfono, email, identificación, VIN cuando aplica).

- % de completitud por columna obligatoria del contrato.

- Nº de reglas de negocio en estado pending_business_rule (debe tender a 0).

## 10.4 Gate de certificación

Ningún producto Gold pasa a certificado sin: validación de duplicados, integridad referencial, documentación en metadatos, y aprobación del comité de calidad / Data Owner. El Data Engineer del dominio implementa como código las reglas definidas por el Business Data Steward (matching, survivorship, linaje, unicidad, completitud); sin esa ejecución técnica no hay certificación.

# 11. Seguridad y clasificación de datos

## 11.1 Clasificación de sensibilidad

| Clase | Ejemplos en CRESA | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Público | Catálogo comercial de producto | Sin restricción |
| Interno | Jerarquías, métricas agregadas | Acceso por grupo técnico |
| Confidencial | cupo_disponible, nombre_completo combinado con crédito | Column Masks / Row Filters; no se expone vía catálogo foráneo |
| Sensible-Regulado | Identificación, mora, dias_atraso | Materialización con enmascaramiento; acceso mínimo; _certification_status = restringido hasta aplicar controles |

## 11.2 Reglas duras

- Los datos Confidencial / Sensible-Regulado **no se exponen más allá de Bronze vía catálogo foráneo** (Lakehouse Federation no soporta Column Masks / Row Filters). Se materializan  a Silver/Gold vía pipeline propio con enmascaramiento.

- Secretos solo por Key Vault (keyvaultdlh01) / Secret Scope. Nunca en notebooks, YAML ni repositorio. Las plantillas source.yml referencian nombres de secreto, no valores.

- El Data Security Lead es responsable de eliminar accesos directos de DBA y aplicar Column Masks / Row Filters en Unity Catalog a todo dato sensible, y del cierre de la brecha  CIS 03.

## 11.3 Pendiente estructural (contexto, no lo resuelve un pipeline)

El grupo account users tiene ALL_PRIVILEGES sobre todo dlh_cresa. El objetivo es un modelo RBAC de 8 grupos técnicos con mínimo privilegio (data-engineers, data-scientists, data-quality, data-analysts, security-auditors, data-governance, bi-service-accounts, etl-pipelines). Mientras no exista, extremar precaución con escrituras: todo job nuevo se prueba en dry_run y se revisa antes de la primera escritura real.

# 12. Metadatos, linaje y catálogo

- Unity Catalog es la herramienta oficial para registro de metadatos, linaje, control de accesos y auditoría. Todo pipeline registra fecha/hora de ejecución, batch_id y responsable.

- Microsoft Purview es condicionado: si está desplegado, cataloga activos temporales y certificados, glosario de negocio y linaje para roles de negocio. Si no está desplegado, el  estado de certificación y el glosario viven temporalmente en audit01.gobierno_gold_certificacion  y un documento de glosario en el repositorio, migrando a Purview cuando esté disponible.  Colecciones propuestas: 01_Cliente, 02_Producto, 03_Financiero, 04_Credito, 05_Operaciones.

- Diccionario de datos corporativo: definición de cada campo, formato, fuente y responsable de actualización. Se consulta antes de crear cualquier vista/tabla nueva en Gold. Ejemplo de  entrada: order_date → *Fecha en que se registra la orden, formato YYYY-MM-DD, fuente: ERP*.

# 13. Ambientes y versionamiento

## 13.1 Ambientes

- **Hoy solo existe prod.** No hay DEV/TEST. environment.yml declara prod como único ambiente real; dev.yml / qa.yml quedan como aspiración comentada.

- Consecuencias operativas obligatorias:

  - Primera ejecución de todo pipeline nuevo: dry_run = true.

  - Revisión de conteos leídos/escritos antes de la ejecución real.

  - run_mode = initial (overwrite) solo con doble verificación del target_fqn.

  - Ninguna prueba se hace creando tablas _test en el catálogo productivo (principio P2).

Usar un esquema de trabajo acordado con CRESA o notebooks con salida a tablas temporales de   sesión.

## 13.2 Versionamiento

- Git institucional (Azure Repos), no Git personal. Los YAML, notebooks y docs viven en el repositorio del equipo.

- SemVer para cada pipeline/config: config_version en el YAML + versión en la doc(v<major>.<minor>.<patch>). Cambio de contrato de salida = major.

- Todo cambio en reglas de negocio pasa por revisión (PR) y **aprobación del Comité de Gobernanza de Datos** antes de desplegarse.

- Objetivo de plataforma (fuera del alcance de un pipeline): conectar Databricks Repos y CI/CD con Azure Pipelines.

# 14. Roles y matriz RACI del proceso ETL

## 14.1 Roles

| Rol | Responsabilidad en el proceso ETL |
| --- | --- |
| Data Owner (por dominio) | Autoridad única de decisión sobre el dominio. Aprueba definiciones de negocio y certifica productos Gold. |
| Business Data Steward (por dominio) | Define las reglas de calidad y negocio; revisa y pasa productos a validado. |
| Data Engineer (por dominio) | Implementa los pipelines: YAML, notebooks, reglas como código (matching, survivorship, linaje). |
| Data Custodian | Seguridad y acceso técnico; aplica Column Masks / Row Filters; gestiona grupos UC. |
| Data Architect | Coherencia de la arquitectura medallion y de las convenciones entre dominios y proveedores. |
| Metadata Management Lead | Diccionario de datos corporativo, glosario, catalogación (Purview). |
| Data Security Lead | Clasificación de sensibilidad, cierre CIS 03, eliminación de accesos directos de DBA. |
| Data Champion (por dominio) | Promueve la adopción y valida utilidad con negocio. |

Designaciones del dominio Cliente y hallazgos abiertos:

H-01 — la titularidad única del Data Owner del dominio Cliente recae en María Fernanda Drouet (Gerente Comercial), conforme al Memorando Normativo de Gobierno de Datos y Procesos ETL. Cualquier participación adicional se formaliza mediante acuerdos de interfaz, no como corresponsabilidad.

H-02 — Data Engineer y Data Custodian del dominio Cliente y del dominio Producto: sin designar; designación prioritaria.

H-03 — Data Security Lead: sin designar (responsable del cierre de CIS 03). Referencia técnica de arquitectura e ingeniería de datos por CRESA: Miguel Ángel Espinosa (Coordinación de Ingeniería y Arquitectura de Datos).

Secuencia organizacional obligatoria: designación → formación → constitución de comités.

## 14.2 Matriz RACI por actividad

R = Responsable · A = Aprueba (accountable) · C = Consultado · I = Informado

| Actividad | Data Owner | Business Data Steward | Data Engineer | Data Custodian | Data Security Lead | Data Architect | Comité Gobernanza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir reglas de negocio y de calidad | A | R | C | I | C | C | I |
| Diseñar el YAML de la entidad/producto | I | C | R | I | C | A | I |
| Implementar el notebook / lógica | I | C | R | I | I | C | I |
| Clasificar sensibilidad de columnas | C | C | C | C | R | C | A |
| Aplicar Column Masks / Row Filters | I | I | C | R | A | I | I |
| Ejecutar dry_run y validar conteos | I | C | R | I | I | I | I |
| Registrar en control plane | I | I | R | I | I | I | I |
| Pasar producto a validado | C | A/R | C | I | I | I | I |
| Certificar producto (certificado) | A/R | C | C | I | C | I | I |
| Aprobar cambio de contrato de salida | A | C | R | I | I | C | A |
| Publicar a consumidor externo (Salesforce/RELEX) | A | C | R | C | C | I | I |
| Aprobar excepción a un principio rector | C | C | C | I | C | C | A |

# 15. Ciclo de vida de un pipeline / Definition of Done

Diagrama (código Mermaid — renderizable en visor compatible)

flowchart LR A["1. Diseño<br/>reglas de negocio<br/>(matriz cond→acción→result)"] --> B["2. YAML<br/>silver_entity / gold_product"] B --> C["3. Implementación<br/>notebook genérico + lógica específica"] C --> D["4. dry_run<br/>validar conteos leídos/escritos"] D --> E["5. Ejecución real<br/>run_mode explícito"] E --> F["6. Control plane<br/>audit01.gobierno_*"] F --> G["7. Permisos UC<br/>grupos / masks / filters"] G --> H["8. Documentación<br/>plantilla Anexo B"] H --> I["9. VoBo<br/>Business Data Steward"] I --> J["10. Promoción de estado<br/>temporal → validado → certificado"] J --> K["11. Publicación<br/>a consumidores declarados"]

## Checklist de despliegue (Definition of Done)

- Reglas de negocio documentadas en formato condición → acción → resultado; las no   resueltas marcadas como pending_business_rule.

- YAML validado (llaves obligatorias, config_version, sources, business_key/contract, reglas con rule_id estable, target/outputs, control_plane).

- Nombres conformes a sección 4 (prefijo dw_cresa_, dominio en el nombre, sin sufijos prohibidos).

- Columnas técnicas obligatorias presentes (sección 4.4).

- Notebook parametrizado probado con dry_run = true; conteos revisados. **Único ambiente real: prod — sin DEV/TEST, extremar precaución.**

- Tablas de control en audit01 existen y reciben el registro de la ejecución.

- Secretos resueltos vía Key Vault; ninguno en código/YAML.

- Clasificación de sensibilidad aplicada; masks/filters definidos para columnas   Confidencial/Sensible-Regulado.

- Permisos en Unity Catalog definidos (a la espera del RBAC de 8 grupos, permiso mínimo   explícito por objeto).

- Linaje trazable (_bronze_refs / fuentes Silver declaradas).

- Documentación del pipeline completa (Anexo B) y revisada por Data Engineering.

- Purview actualizado si aplica; si no, estado y glosario en audit01 + doc.

- VoBo del Business Data Steward (paso a validado) / Data Owner (paso a certificado)   cuando estén designados.

- Consumidores declarados en el contrato e informados de la disponibilidad.

# 16. Coordinación Azurian ↔ Handytec / BusinessIT

Ambos equipos construyen sobre el **mismo catálogo dlh_cresa y el mismo control plane audit01**. Para evitar un segundo patrón de nombramiento y colisiones:

## 16.1 Reservas de nombre

| Recurso | Azurian | Handytec / BusinessIT |
| --- | --- | --- |
| Token de dominio en nombres de tabla | cliente, producto | financiero, credito, operaciones |
| Prefijo de tabla | dw_cresa_ (común) | dw_cresa_ (común — no un prefijo propio) |
| Esquemas | bronze / silver / gold / audit01 (compartidos) | los mismos |
| Prefijo de job | job_<capa>_cliente_*, job_<capa>_producto_* | job_<capa>_financiero_*, job_<capa>_credito_*, job_<capa>_operaciones_* |
| Colección Purview | 01_Cliente, 02_Producto | 03_Financiero, 04_Credito, 05_Operaciones |
| Repositorio de configuración | repo Azurian (config/ con estructura sección 5.1) | repo propio, misma estructura |
| Tablas de referencia | dw_cresa_ref_<concepto> — coordinar antes de crear una compartida |  |

## 16.2 Artefactos compartidos (no se duplican por proveedor)

- Los notebooks genéricos nb_silver_transform_entity_cresa y nb_gold_build_product_cresa. Cambios se proponen por PR y se acuerdan entre ambos equipos + Data Architect de CRESA.

- El catálogo de tipos de regla (Anexo D) y los vocabularios controlados (sección 4.5).

- Las tablas de control audit01.gobierno_*. Cada fila lleva _domain_official y pipeline_owner (azurian / handytec / businessit).

- Las columnas técnicas obligatorias (sección 4.4) y los estados de certificación sección 4.5).

- Las reglas de survivorship ya definidas en la Arquitectura To-Be — ningún equipo las redefine.

## 16.3 Mecánica de convivencia

- Antes de crear una entidad/producto que cruce dominios (p. ej. un atributo de Crédito incorporado al maestro de Cliente): acordar _origen_atributo y quién es el owner del cálculo.

- Cadencia de revisión conjunta: sesión quincenal de arquitectura de datos (Data Architect CRESA + líder técnico de cada proveedor) para revisar nombres nuevos, cambios de contrato y  reglas compartidas.

- Punto de contacto por CRESA: Coordinación de Ingeniería y Arquitectura de Datos (Miguel Ángel Espinosa).

- Cambios de contrato de salida hacia consumidores compartidos (Salesforce Data Cloud, RELEX, Power BI): se aprueban en el Comité de Gobernanza, no bilateralmente.

- Un solo diccionario de datos corporativo — ambos equipos escriben en el mismo, con responsable de actualización por dominio.

# 17. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 (borrador) | 2026-09-02 | Daniel Romero (Azurian) | Versión inicial para revisión interna Azurian | — |

Vigencia: este documento se revisa al cierre de cada fase del programa DataOn y cuando cambie una decisión de arquitectura o un vocabulario controlado.

# Anexo A — Plantillas YAML completas

Copiar una por entidad/producto. Los comentarios de cada plantilla explican las particularidades

de CRESA. Ejemplos poblados reales en el repositorio de Fase 3 de Azurian.

# A.1 silver_entity — entidad conformada Silver

# Plantilla: entidad conformada Silver (CRESA) # Uso esperado: una copia por entidad. Ejemplo poblado real: cliente.dw_cresa_cliente_conformado.yml config_version: 1 entity_name: dw_cresa_cliente_conformado entity_display_name: Cliente Conformado domain_official: Cliente # Cliente ¦ Producto ¦ Financiero ¦ Credito ¦ Operaciones enabled: true purpose: "Conformar identidad, contacto y atributos de credito del cliente entre SIAC, Dynamics 365 y CrediCresa, sin aplicar todavia reglas de certificacion (eso es Gold)." data_retention_policy: inherited_from_source sources: - table: dlh_cresa.bronze.customersv3 alias: dyn required: true join_type: base note: "Confirmar antes si d365_customerv3 es el mismo pipeline o una version distinta." - table: dlh_cresa.gold.dw_cresa_persona_dim alias: siac required: true join_type: left join_condition: "dyn.CustomerAccount = siac.num_identificacion" - table: dlh_cresa.silver.base_concrecion_cliente alias: canal required: false join_type: left join_condition: "siac.num_identificacion = canal.num_identificacion" note: "Tabla con 0 filas al 2026-07-14 - no bloquea la conformacion, pero canal_origen quedara nulo hasta que se active la captura." business_key: columns: - num_identificacion surrogate_key: enabled: true column: sk_cliente strategy: sha2_business_key standardization: column_naming: snake_case trim_strings: true empty_string_as_null: true timezone: America/Guayaquil survivorship: # Regla ya definida en Arquitectura To-Be 4.1bis - no reinventar aqui. contacto: "mas_reciente_por_timestamp: dynamics > siac > venta_smart" credito: "siempre_credicresa" direccion: "solo_si_validada" cleansing_rules: action_default: flag_only rules: - rule_id: SV_CLI_001 type: not_null columns: [num_identificacion] severity: critical action: flag_only - rule_id: SV_CLI_002 type: duplicate_natural_key columns: [num_identificacion] severity: high action: flag_only note: "Evidencia real: 1351 duplicados (0.18%) en dw_cresa_persona_dim al 2026-07-14." - rule_id: SV_CLI_003 type: cross_source_reconciliation columns: [credit_limit_dynamics, cupo_credicresa] severity: critical action: flag_only note: "Pendiente de definicion de negocio - reconciliacion CreditLimit vs cupo CrediCresa." quality_diagnostic: enabled: true score_column: _quality_score status_column: _quality_status flags_column: _quality_flags target: catalog: dlh_cresa schema: silver table: dw_cresa_cliente_conformado write_mode: merge merge_key: [num_identificacion] control_plane: run_table: dlh_cresa.audit01.gobierno_silver_reglas rule_result_table: dlh_cresa.audit01.gobierno_silver_resultados

# A.2 gold_product — producto de datos Gold

# Plantilla: producto de datos Gold (CRESA) # Uso esperado: una copia por producto. Ejemplo poblado real: cliente.dw_cresa_cliente_campos_salesforce.yml config_version: 1 product_name: dw_cresa_cliente_campos_salesforce product_display_name: Campos Habilitadores Salesforce product_type: data_product status: temporal enabled: true domain_owner: Cliente cross_domain: true # incorpora atributos del dominio Credito sin que ese equipo gobierne aqui use_cases: - CU-03_activacion_credito_sin_consumo - CU-04_cross_selling_cupo_disponible - CU-05_recompra_ultimas_cuotas - CU-06_winback_clientes_inactivos description: "Quick win de mayor impacto/menor esfuerzo del roadmap: deriva cupo_disponible, flag_contactable, optin_* y num_cuota_actual/total sobre datos que ya existen en Gold, para desbloquear el switch de Salesforce Data Cloud." grain: una_fila_por_num_identificacion sources: - table: dlh_cresa.silver.dw_cresa_cliente_conformado alias: cli required: true - table: dlh_cresa.gold.dw_cresa_cartera_saldos_fact alias: cartera required: true - table: dlh_cresa.gold.dw_cresa_rango_mora_dim alias: mora required: true contract: primary_key: [num_identificacion] required_columns: - num_identificacion - cupo_disponible - flag_contactable - optin_email - optin_whatsapp - optin_llamadas - num_cuota_actual - num_cuota_total consumers: - salesforce_data_cloud - power_bi sla: refresh_frequency: daily hard_deadline: "2026-10-01" # switch Salesforce Data Cloud intermediate_deadline: "2026-09-12" # campos CU-03 a CU-06 disponibles en Gold certification_rules: # Estado temporal: no rechazar registros todavia - la formula de cupo_disponible # y la "escalera de mora" (flag_contactable) siguen pendientes de decision de negocio. action_default: flag_only rules: - rule_id: GD_SF_001 type: not_null columns: [num_identificacion] severity: critical action: reject_from_product - rule_id: GD_SF_002 type: pending_business_rule columns: [cupo_disponible] severity: high action: flag_only note: "Bloqueado por reconciliacion CreditLimit vs cupo CrediCresa." - rule_id: GD_SF_003 type: pending_business_rule columns: [flag_contactable] severity: high action: flag_only note: "Bloqueado por definicion de la escalera de mora - decision de negocio de Credito." outputs: - name: serving_table catalog: dlh_cresa schema: gold table: dw_cresa_cliente_campos_salesforce - name: rejected_records catalog: dlh_cresa schema: audit01 table: gobierno_gold_rechazos purview: collection: 01_Cliente glossary_terms: - Cupo Disponible - Flag Contactable - Golden Record Cliente sensitivity: Confidencial data_owner: "Maria Fernanda Drouet - Gerente Comercial (dominio Cliente)" data_steward: Pendiente certification_status: temporal control_plane: run_table: dlh_cresa.audit01.gobierno_gold_certificacion publication_table: dlh_cresa.audit01.gobierno_gold_publicacion

# A.3 environment — parámetros por ambiente

# Plantilla: parametros por ambiente (CRESA) # IMPORTANTE: CRESA hoy NO tiene separacion DEV/TEST/PROD real. Este archivo declara prod.yml # como el unico ambiente real y deja dev.yml/qa.yml como aspiracion. environment: prod workspace_url: "https://adb-1077365077848684.4.azuredatabricks.net" unity_catalog: catalog: dlh_cresa bronze_schema: bronze silver_schema: silver gold_schema: gold governance_schema: audit01 # se extiende, no se crea un catalogo de gobierno nuevo storage: account_name: stgdlh02 container: dlhcresa01 security: secret_backend: databricks_secret_scope key_vault_name: keyvaultdlh01 default_secret_scope: cresa-datahub-prod execution: default_cluster_policy: cresa-data-engineering default_job_timeout_minutes: 120 default_retry_attempts: 2 enable_notifications: true # --- Aspiracional, no real hoy (trabajo estructural, fuera de alcance de un pipeline) --- # environment: dev # unity_catalog: # catalog: dlh_cresa_dev # catalogo separado, pendiente de aprobacion

# A.4 source — fuente NUEVA a Bronze (backlog, no aplica hoy)

# Plantilla: configuracion de fuente (SQL Server / API / OData) # Solo para fuentes NUEVAS. No aplica a Dynamics 365, SIAC, CrediCresa (ya integradas). # Reservada para el backlog: Vtex transaccional, Venta Smart, Genesys. source_name: venta_smart source_display_name: VENTA SMART source_type: sql_server environment: prod enabled: false # activar solo cuando se apruebe la integracion connection: # No guardar credenciales en el repositorio. Valores en Databricks Secret Scope / Key Vault. secret_scope: cresa-sqlserver-prod server_secret: venta-smart-server port_secret: venta-smart-port database_secret: venta-smart-database user_secret: venta-smart-user password_secret: venta-smart-password encrypt: true trust_server_certificate: false login_timeout_seconds: 30 query_timeout_seconds: 1800 defaults: landing_enabled: true landing_format: csv bronze_format: delta extraction_timezone: America/Guayaquil ingestion_frequency: daily max_parallel_tables: 4 fetch_size: 10000 governance: system_owner: Servicios IT / Datos y Analitica technical_owner_role: Coordinacion Ingenieria y Arquitectura de Datos default_sensitivity: Interno purview_collection: 01_Cliente lineage_required: true runtime: databricks_cluster_policy: cresa-data-engineering retry_attempts: 2 retry_interval_seconds: 300 notification_channel: data-analitica-cresa

# A.5 ingestion_table — tabla NUEVA a Bronze (backlog, no aplica hoy)

# Plantilla: ingesta parametrica Bronze (CRESA) # Solo para tablas NUEVAS. No aplica a las 173 tablas Bronze ya existentes. config_version: 1 source_name: venta_smart source_schema: dbo source_table: Cotizacion source_table_normalized: cotizacion enabled: false description: "Cotizaciones de Venta Smart que nunca se convirtieron en solicitud de credito." priority: wave: fase_3_backlog score: 0 reason: "Bloquea calidad de datos de captura en tienda (CU-02). Depende de terceros." load_strategy: # Valores permitidos: full_snapshot, incremental_datetime, incremental_sequence. initial_mode: full_snapshot incremental_mode: incremental_datetime watermark_column: fecha_modificacion sequence_column: null delta_lookback_days: 2 delete_detection: false query: custom_sql: null where_clause: null order_by: null primary_key: columns: [id_cotizacion] enforced_in_source: false natural_key: columns: [num_identificacion_cliente, id_cotizacion] columns: include: "*" exclude: [] rename: {} pii_columns: [num_identificacion_cliente] restricted_columns: [] target: bronze_catalog: dlh_cresa bronze_schema: bronze bronze_table: venta_smart_cotizacion write_mode_initial: overwrite write_mode_delta: merge merge_strategy: upsert_by_primary_key audit_columns: add_ingestion_metadata: true add_record_hash: true add_schema_hash: true add_source_watermark: true governance: domain_official: Cliente sensitivity: Interno data_owner: "Maria Fernanda Drouet - Gerente Comercial (dominio Cliente)" purview_collection: 01_Cliente control_plane: run_table: dlh_cresa.audit01.gobierno_silver_reglas watermark_table: dlh_cresa.audit01.dynamics_odata_run_summary error_table: dlh_cresa.audit01.log_procesos

# Anexo B — Plantilla de documentación de pipeline

Una copia por pipeline, en docs/<dominio>.<entidad_o_producto>.md del repositorio.

# Documentación de Pipeline — <job_...> ## 1. Metadata del artefacto ¦ Campo ¦ Valor ¦ ¦---¦---¦ ¦ Nombre del pipeline ¦ job_<capa>_<dominio>_<entidad_o_producto> ¦ ¦ Capa ¦ Silver / Gold ¦ ¦ Dominio oficial ¦ Cliente / Producto / Financiero / Credito / Operaciones ¦ ¦ Fuente(s) ¦ tablas dlh_cresa.bronze.* / dlh_cresa.gold.* / dlh_cresa.silver.* ¦ ¦ Destino(s) ¦ dlh_cresa.<schema>.<tabla> ¦ ¦ Owner técnico ¦ Data Engineering (<equipo>) ¦ ¦ Data Owner ¦ <rol/persona o "Pendiente"> ¦ ¦ Data Steward ¦ <rol/persona o "Pendiente"> ¦ ¦ Estado ¦ temporal / validado / certificado ¦ ¦ Versión ¦ v0.1.0 ¦ ¦ Fecha última actualización ¦ YYYY-MM-DD ¦ ## 2. Objetivo Un párrafo: qué hace, qué problema resuelve, qué caso de uso habilita. ## 3. Alcance Incluye: tablas/entidades procesadas, reglas aplicadas, salidas. No incluye: renombrar/mover tablas Bronze existentes; resolver decisiones de negocio pendientes (el pipeline corre con la regla en estado "pendiente" sin bloquearse). ## 4. Configuración YAML ¦ Archivo ¦ Propósito ¦ ¦---¦---¦ ¦ config/silver/<dominio>.<entidad>.yml ¦ Parámetros de conformación Silver ¦ ¦ config/gold/<dominio>.<producto>.yml ¦ Contrato y publicación Gold ¦ ¦ config/environments/prod.yml ¦ Único ambiente real hoy ¦ ## 5. Parámetros de ejecución ¦ Parámetro ¦ Obligatorio ¦ Ejemplo ¦ Descripción ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ config_path ¦ Sí ¦ /Repos/.../gold/cliente.dw_cresa_maestro_cliente.yml ¦ Ruta del YAML ¦ ¦ environment ¦ Sí ¦ prod ¦ Único ambiente disponible ¦ ¦ layer ¦ Sí ¦ silver / gold ¦ Capa ¦ ¦ run_mode ¦ Sí ¦ initial / delta / reprocess ¦ Modo ¦ ¦ dry_run ¦ No ¦ false ¦ Valida sin persistir ¦ ## 6. Entradas / 7. Salidas Tablas de origen y destino, llaves y granularidad. ## 8. Lógica paso a paso 1. Leer parámetros. 2. Leer y validar YAML. 3. Resolver secretos vía keyvaultdlh01. 4. Leer fuentes Bronze/Silver/Gold existentes. 5. Aplicar reglas de la capa. 6. Persistir Delta en dlh_cresa. 7. Registrar en audit01.gobierno_*. 8. Publicar métricas. ## 9. Reglas de negocio (matriz condición → acción → resultado) ¦ rule_id ¦ Condición ¦ Acción ¦ Resultado esperado ¦ Severidad ¦ Owner de la regla ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ ## 10. Control plane ¦ Tabla ¦ Uso ¦ ¦---¦---¦ ¦ dlh_cresa.audit01.gobierno_silver_reglas / _resultados ¦ Reglas y resultados Silver ¦ ¦ dlh_cresa.audit01.gobierno_gold_certificacion / _publicacion ¦ Certificación y publicación Gold ¦ ## 11. Reproceso Cómo reprocesar por lote / rango / full sin romper watermarks de Dynamics OData / Fivetran. ## 12. Observabilidad ¦ Métrica ¦ Umbral ¦ Acción si falla ¦ ¦---¦---¦---¦ ## 13. Purview / catálogo Collection, términos de glosario, owner, steward, sensibilidad, estado. Si Purview no está desplegado, documentar aquí y en audit01. ## 14. Checklist de despliegue (Ver sección 15 del documento de lineamientos.)

# Anexo C — Ejemplo end-to-end resuelto (dominio Cliente)

Patrón de referencia. Handytec debe calcar esta secuencia en sus dominios (credito, financiero, operaciones), cambiando solo el token de dominio, las fuentes y las reglas.

## C.1 Punto de partida (ya existe en dlh_cresa, no se toca)

| Objeto | Rol |
| --- | --- |
| dlh_cresa.bronze.customersv3 | Clientes desde Dynamics 365 (confirmar vs. d365_customerv3) |
| dlh_cresa.gold.dw_cresa_persona_dim | Persona conformada desde SIAC (dimensional maduro) |
| dlh_cresa.gold.dw_cresa_cartera_saldos_fact | Saldos de cartera (cuotas, montos) |
| dlh_cresa.gold.dw_cresa_rango_mora_dim | Rangos de mora |

## C.2 Paso 1 — Silver: dw_cresa_cliente_conformado

- YAML: config/silver/cliente.dw_cresa_cliente_conformado.yml (Anexo A.1).

- Job: job_silver_cliente_dw_cresa_cliente_conformado → nb_silver_transform_entity_cresa con layer=silver, run_mode=initial, dry_run=true (primera vez).

- Salida: dlh_cresa.silver.dw_cresa_cliente_conformado, una fila por num_identificacion, con _domain_official=Cliente, _business_key=num_identificacion, _bronze_refs,  _quality_status, _quality_flags, sk_cliente.

- Reglas: SV_CLI_001..005 (sección 6.3). SV_CLI_003 (reconciliación de crédito) queda como pending_business_rule — no bloquea.

- Control: filas y resultados en audit01.gobierno_silver_reglas / _resultados.

## C.3 Paso 2 — Gold maestro: dw_cresa_maestro_cliente

- YAML: config/gold/cliente.dw_cresa_maestro_cliente.yml (estructura Anexo A.2, product_type: master).

- Fuente: dlh_cresa.silver.dw_cresa_cliente_conformado.

- Modelo: dimensión Cliente (SCD Tipo 2 para dirección/segmento), FKs a dimensiones de crédito.

- Estado inicial: temporal. Consumidores: power_bi, salesforce_data_cloud.

- Job: job_gold_cliente_dw_cresa_maestro_cliente → nb_gold_build_product_cresa.

## C.4 Paso 3 — Gold producto derivado: dw_cresa_cliente_campos_salesforce (quick win)

- YAML: config/gold/cliente.dw_cresa_cliente_campos_salesforce.yml (Anexo A.2, poblado real).

- Fuentes: dw_cresa_cliente_conformado + dw_cresa_cartera_saldos_fact + dw_cresa_rango_mora_dim.

- Campos: cupo_disponible, flag_contactable, optin_email/whatsapp/llamadas, num_cuota_actual/total.

- Reglas: GD_SF_001 (not_null sobre num_identificacion, reject_from_product); GD_SF_002 y GD_SF_003 como pending_business_rule (fórmula de cupo y escalera de mora pendientes de negocio).

- SLA: hard_deadline: 2026-10-01 (switch Salesforce), intermediate_deadline: 2026-09-12.

- Publicación: registrada en audit01.gobierno_gold_publicacion; consumo por Salesforce

Data Cloud vía Zero Copy.

## C.5 Diagrama del ejemplo

Diagrama (código Mermaid — renderizable en visor compatible)

flowchart LR B1["bronze.customersv3"] --> S["silver.dw_cresa_cliente_conformado<br/>(SV_CLI_001..005)"] G1["gold.dw_cresa_persona_dim"] --> S S --> M["gold.dw_cresa_maestro_cliente<br/>status: temporal"] S --> P["gold.dw_cresa_cliente_campos_salesforce<br/>status: temporal · deadline 2026-10-01"] G2["gold.dw_cresa_cartera_saldos_fact"] --> P G3["gold.dw_cresa_rango_mora_dim"] --> P M --> PBI["Power BI"] M --> SFDC["Salesforce Data Cloud"] P --> SFDC S --> C1["audit01.gobierno_silver_*"] M --> C2["audit01.gobierno_gold_*"] P --> C2

# Anexo D — Catálogo de tipos de regla

| type | Capa | Qué valida | Acción típica |
| --- | --- | --- | --- |
| not_null | Silver / Gold | Columnas obligatorias sin nulos | flag_only (Silver) / reject_from_product (Gold certificado) |
| duplicate_natural_key | Silver | Unicidad de la llave natural | flag_only + escalar |
| duplicate_key_no_vigencia | Silver | Múltiples filas por llave sin valid_from/valid_to que lo explique | flag_only + escalar (no deduplicar a ciegas) |
| cross_source_reconciliation | Silver | Mismo dato con valor distinto entre fuentes (p. ej. CreditLimit vs. cupo CrediCresa) | flag_only hasta decisión de negocio |
| pending_business_rule | Silver / Gold | Marcador para reglas cuya condición/acción aún no define el negocio | flag_only — nunca bloquea |
| valid_format | Silver | Formato de teléfono, email, identificación | flag_only |
| conditional_format | Silver | Formato condicionado a otra columna (p. ej. VIN de 17 car. solo si es_vehiculo = true) | flag_only |
| address_standardization | Silver | Dirección normalizada / validada | flag_only |
| unit_normalization | Silver | Unidades homogéneas (cm vs. pulgadas) | transformación (no rechazo) |
| completeness_threshold | Silver / Gold | % de completitud de un grupo de columnas vs. meta | flag_only + KPI (no umbral de rechazo si la meta es aspiracional) |
| missing_unifier | Silver | Falta un identificador unificador esperado (p. ej. ean) | flag_only + documentar gap estructural |
| empty_source_alert | Silver | Fuente declarada que llega con 0 filas | warn / alertar |
| referential_integrity | Gold | FKs de la tabla de hechos resuelven contra las dimensiones | reject_from_product / flag_only |
| contract | Gold | required_columns presentes y con tipo correcto para el consumidor | reject_from_product |
| scd_consistency | Gold | Solo una fila vigente por llave (_valid_to IS NULL) | flag_only + corregir |

# Anexo E — Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Medallion / medallion | Patrón de capas Bronce → Plata → Oro para refinar la calidad del dato de forma incremental. |
| Golden record / maestro | Registro único y conformado de una entidad de dominio (cliente, producto), con reglas de supervivencia explícitas. |
| Survivorship (supervivencia) | Regla que decide, ante fuentes en conflicto, qué valor sobrevive en el registro conformado. |
| Producto de datos | Conjunto de campos/agregaciones de la capa Gold para un consumidor o caso de uso concreto, con contrato de salida y estado de certificación. |
| Metadata-driven | Enfoque donde la lógica genérica vive en un notebook y la particularidad de cada entidad vive en configuración (YAML). |
| Control plane | Tablas de audit01 que registran reglas aplicadas, resultados de calidad, certificación y publicaciones. |
| TDF (Trusted Data Framework) | Criterios para certificar un golden record: completitud, unicidad, vigencia, linaje, sensibilidad, owner/reglas aprobados. |
| SCD | Slowly Changing Dimension. Tipo 1 sobrescribe; Tipo 2 mantiene historia con valid_from/valid_to. |
| Esquema estrella | Modelo dimensional: tabla de hechos central + dimensiones que se irradian; las dimensiones no se unen entre sí. |
| Lakehouse Federation / catálogo foráneo | Consulta de datos externos sin materializar. No soporta Column Masks / Row Filters → no se usa para datos sensibles. |
| dry_run | Ejecución que valida y cuenta filas sin escribir ni registrar. Obligatoria en la primera corrida de un pipeline nuevo. |

# 18. Incorporación de observaciones técnicas — versión 1.1

Esta sección es normativa y complementa o reemplaza cualquier disposición incompatible de las secciones anteriores. Los cambios aplican a desarrollos nuevos Silver y Gold y a fuentes Bronze nuevas que reciban aprobación expresa. No modifican las ingestas Bronze existentes.

## 18.1 Estrategia declarativa de carga para Silver

Todo silver_entity.yml debe declarar load_strategy. La estrategia no puede quedar implícita en el notebook. Se separa el modo lógico (full, incremental, cdc) del mecanismo de implementación (overwrite, merge, auto_cdc, append).

Campos mínimos: mode, implementation, initial_mode, keys, sequence_by, lookback_days, delete_handling, allow_late_arrivals e idempotency_key. full/overwrite reemplaza de forma controlada; incremental/merge exige llave estable; cdc/auto_cdc exige secuencia y tratamiento explícito de eliminaciones.

Ejemplo: load_strategy: { mode: incremental, implementation: merge, initial_mode: full_overwrite, keys: [id_operacion], sequence_by: [fecha_modificacion], lookback_days: 2, delete_handling: soft_delete, allow_late_arrivals: true, idempotency_key: batch_id }.

## 18.2 Modelado dimensional y SCD en Gold

Todo gold_product de tipo master o dimension debe declarar dimensional_model.scd.type con valor 0, 1 o 2. El tipo no se infiere. SCD Tipo 2 es obligatorio cuando el dominio requiera historia auditable, incluyendo estado de operación, categoría de riesgo y score de mora del dominio Crédito.

Para SCD Tipo 2 se declaran business_key, sequence_by, track_columns, ignore_columns, surrogate_key_column, effective_from_column, effective_to_column, current_flag_column y delete_handling. La validación debe asegurar una sola fila vigente por llave natural y tratamiento determinista de eventos fuera de orden.

## 18.3 Contrato Gold para consumidor JDBC — RELEX

El acceso de RELEX se implementa como JDBC hacia un Databricks SQL Warehouse gobernado por Unity Catalog. Una External Location no es requisito para consultar tablas Gold administradas; solo aplica cuando el diseño use almacenamiento externo. La conectividad final queda sujeta a la topología de red aprobada por CRESA.

El contract debe declarar: consumer.name=relex, type=jdbc, warehouse_name, referencias secretas a server hostname y HTTP path, authentication.mode=oauth_m2m, Service Principal, CAN USE sobre el warehouse, USE CATALOG, USE SCHEMA y SELECT, reglas de red, timeout, concurrencia y SLA. Nunca se almacenan credenciales en YAML.

## 18.4 Estándar de orquestación y Lakeflow Designer

Los jobs existentes en API 2.0 permanecen hasta un plan controlado de migración. Todo job nuevo se construye como mínimo con Jobs API 2.1 y formato multitarea cuando corresponda. Si las herramientas institucionales soportan una versión estable posterior, el Data Architect podrá elevar la versión mínima sin degradar compatibilidad.

Lakeflow Designer es opcional y condicionado. Antes de usarlo se verifican disponibilidad en adbdlh01, licenciamiento/región, Unity Catalog, compute, permisos CAN USE, integración Git, despliegue y soporte operativo. Si alguna condición no se cumple, el estándar base será Jobs API 2.1+ con notebooks, SQL o procedimientos versionados. Ningún pipeline dependerá de una migración futura desde Designer.

## 18.5 Política de evolución de esquema

Todo silver_entity y toda ingestion_table nueva deben declarar schema_evolution.mode: strict, additive o permissive. La política se aplica por operación; no se habilita evolución global de sesión en producción.

strict detiene cualquier drift no aprobado. additive admite únicamente columnas nuevas compatibles. permissive conserva campos inesperados en _rescued_data y genera alerta, pero no cambia silenciosamente un contrato Gold. Drop, rename y cambios incompatibles de tipo son breaking changes y requieren aprobación. Type widening debe declararse como accept, fail o require_approval.

Todo drift registra tabla, esquema anterior/nuevo, tipo de cambio, batch_id, decisión, aprobador y fecha en dlh_cresa.audit01.gobierno_schema_drift.

## 18.6 Autoría, revisión y aprobación de YAML

El integrador responsable del dominio crea y mantiene los YAML de sus entidades y productos. Azurian mantiene el framework, notebooks genéricos y contratos JSON Schema. El Data Architect de CRESA aprueba la conformidad técnica. El Business Data Steward define y valida reglas de negocio; el Data Owner aprueba contratos y certificación; Seguridad aprueba clasificación, máscaras, filtros e identidad técnica.

RACI: creación YAML = Integrador R; validación sintáctica/framework = Azurian A; validación técnica = Data Architect CRESA A; reglas de negocio = Steward R y Data Owner A; seguridad = Data Security Lead A; despliegue = Data Architect R y Data Owner A según criticidad.

Los cambios a un YAML requieren pull request. Ningún YAML se ejecuta si falla validación contra JSON Schema o validaciones semánticas. La misma validación se ejecuta en CI y al inicio del notebook antes de leer fuentes o escribir destinos.

## 18.7 Contratos JSON Schema normativos

La versión 1.1 publica como artefactos complementarios: contratos_yaml/silver_entity.schema.json, gold_product.schema.json, environment.schema.json, source.schema.json e ingestion_table.schema.json. Estos contratos definen campos obligatorios, tipos, enumeraciones, patrones de nombres y rechazo de propiedades desconocidas.

config_version gobierna compatibilidad. Un cambio incompatible del contrato incrementa versión mayor y debe incluir guía de migración. Se mantienen ejemplos válidos, inválidos y pruebas automatizadas de contrato.

## 18.8 Gate operativo actualizado

En dry_run la ausencia del control plane genera error de preparación y no escritura. En cualquier ejecución con persistencia, la ausencia de las tablas audit01.gobierno_* es bloqueante. Un producto temporal puede materializarse para validación, pero no publicarse a RELEX, Salesforce, Power BI productivo u otro consumidor hasta superar el gate de permisos/publicación correspondiente.

Antes de construcción multi-proveedor deben quedar confirmados: disponibilidad de Lakeflow Designer, Service Principal y red de RELEX, versión efectiva de Jobs API, responsables nominales del RACI, tablas de control y pipeline CI de validación YAML.

# 19. Control de cambios de la versión 1.1

2026-09-02 | v1.1 | Se incorporan las siete observaciones técnicas de la Oficina de Datos de CRESA: load_strategy Silver, SCD Gold, contrato JDBC RELEX, Jobs API 2.1+, condicionamiento de Lakeflow Designer, schema evolution y gobierno/validación formal de YAML. Estado: borrador pendiente de aprobación.

Fin del documento — v1.1 borrador. Observaciones técnicas de la Oficina de Datos incorporadas; pendiente de revisión y aprobación formal antes de socializar.